竞争性磋商文件

项目名称：2023年石楼县裴沟乡永由村委产业路硬化项目

项目编号：1411262023BCS00073

采   购   人：石楼县裴沟乡人民政府

采购代理机构：山西博凯信工程项目管理有限公司

日期：二○二三年六月

目  录

第一部分 磋商公告	2

第二部分 供应商须知	5

第三部分 评标标准和评标方法	24

第四部分 商务、技术要求	27

第五部分 合同原则	28

第六部分 图纸和清单（另行提供）	51

第七部分 响应文件格式	52

第一部分 磋商公告

项目概况：

2023年石楼县裴沟乡永由村委产业路硬化项目的潜在供应商应在山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取采购文件，并于2023年06月12日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1411262023BCS00073

2、项目名称：2023年石楼县裴沟乡永由村委产业路硬化项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币（大写）叁佰叁拾伍万肆仟元整（￥：3354000.00元）；

5、最高限价：人民币（大写）叁佰叁拾伍万叁仟捌佰壹拾柒元壹角陆分（￥：3353817.16元）；

6、采购需求：产业路硬化7.8km。施工内容包含：路基工程、土方工程、路面硬化、排水工程等内容，具体要求以本竞争性磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

7、合同履行期限（计划工期）：60个日历天

8、本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目。

3、本项目的特定资格要求：须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，有效的营业执照及安全生产许可证，在经营活动中没有重大违法记录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理具有本单位注册建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格或市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施工程项目的项目经理；

三、获取采购文件

1、时间：2023年06月02日00时00分00秒至 2023年06月08日23时59分59秒（北京时间）

2、地点：

山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取。

3、方式：在线获取

凡有意参加磋商的供应商，请按照以下步骤免费获取磋商文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于磋商文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取磋商文件。

4、售价：0元

四、响应文件提交

响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间2023年06月12日15时00分（北京时间）前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

五、开启

1、时间：2023年06月12日15时00分（北京时间）

2、地点：太原市万柏林区万国城MOMA12号楼2单元1903

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：石楼县裴沟乡人民政府

地    址：石楼县裴沟乡

联系方式：0358-5739018

2.采购代理机构信息

名    称：山西博凯信工程项目管理有限公司

地    址：太原市万柏林区万国城MOMA12号楼2单元1903

联系电话：0358-2151771

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 细 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名 称：石楼县裴沟乡人民政府 地 址：石楼县裴沟乡 联系人：王先生 电 话： 0358-5739018 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 名 称：山西博凯信工程项目管理有限公司 地 址：太原市万柏林区万国城MOMA12号楼2单元1903 联 系 人：苏雅倩 电 话：0358-2151771 |
| 3 | 项目名称 |  |  |
| 4 | 采购预算及最高限价 |  | 预算金额：3354000.00元 最高限价：3353817.16元 |
| 5 | 是否专门面向中小企业采购 |  | 是 |
| 6 | 供应商应资格要求 |  | 1.具有独立承担民事责任的能力证明文件 （1）有效的营业执照等证明文件，证明其具有独立承担民事责任能力的文件； （2）供应商基本账户开户信息或基本户开户许可证； 2．财务状况报告 具备审计资格的第三方出具的响应文件提交截止时间前18个月内财务审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的报价担保函； 3．依法缴纳税收和社会保障金的证明材料 （1）纳税凭据：磋商截止日期前一年内任意一次依法纳税凭证或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件； （2）社会保险缴纳凭据：磋商截止日前一年内任意一次缴纳社会保险的凭据（如专用收据或社会保险缴纳清单等可证明依法缴纳社保的凭据）或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件； 4．供应商履行合同能力承诺函（见‘响应文件格式’）； 5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见‘响应文件格式’）； 6.供应商信用 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8.本项目的特定资格要求：须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，有效的营业执照及安全生产许可证，在经营活动中没有重大违法记录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理具有本单位注册建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格或市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施工程项目的项目经理。 |
| 7 | 现场踏勘 |  | 不统一组织。 |
| 8 | 电子响应文件的编制 |  | 1.供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 2.在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 3.电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 9 | 磋商保证金 |  | 人民币叁万元（￥30000.00元）。 保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 磋商保证金在响应文件的有效期内保持有效。 开户名称：山西博凯信工程项目管理有限公司 开户行：交通银行股份有限公司太原平阳路支行 银行账号：141141530013001679640 行 号：301161000123 |
| 10 | 报价的其他要求 |  | 供应商投标时只报总价。成交后，合同的各子目单价以最高限价（采购人编制）的各子目单价为基数，按成交价和最高限价的比值进行同比例调整（暂估价、安全生产费和第三者责任险等非竞争性报价不进行调整）。 |
| 11 | 响应文件的有效期 |  | 90个日历天（从响应文件递交截止之日起计算） |
| 12 | 电子响应文件递交 |  | 1.电子响应文件递交及格式要求：电子响应文件须使用系统提供的响应文件编制工具编制完成，磋商截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端 （http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）中完成递交（上传），磋商截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。 2、供应商递交响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒绝： 2.1未在规定时间内上传电子响应文件或未在规定时间内解密电子响应文件的； 2.2供应商在磋商截止时间前，可以通过政采云系统通知采购人，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。 |
| 13 | 电子响应文件的解密 |  | 1.在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.电子响应文件解密时间：30分钟 3.电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次谈判加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 5.本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动，此时，代理机构可要求供应商提供电子介质响应文件或纸质响应文件，供应商不能按要求提供的，视为撤回响应文件。 6.待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |
| 14 | 组建磋商小组 |  | 磋商小组构成： 3 人， 其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人； 评审专家确定方式： 山西政府采购平台专家库随机抽取 |
| 15 | 供应商代表现场出席 |  | 不要求 |
| 16 | 政府采购相关政策要求 | 节 能 产 品 | 凡涉及最新《节能产品政府采购品目清单》中“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等标注“★”品目”的货物为政府强制采购的节能产品。 |
|  |  | 环保标志产品 | 货物中有最新《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将按照“第四部分评审方法和评审标准”给予优先采购。 |
|  |  | 信息安全产品 | 货物涉及《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
|  |  | 中 小 企 业 | 根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照竞争性磋商文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 响应文件格式）。 本项目所属行业：建筑业 |
|  |  |  | 根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予3%的扣除。本项目为专门面向中小企业采购项目，所有合格供应商不再用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  |  | 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  | 监 狱 企 业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 福 利 企 业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 17 | 信用记录查询 | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截止时间 | 响应文件开启当天，以磋商现场查询结果为准。 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。 |
|  |  | 其他信用 | 承诺或自行提供材料 |

一、总则

1.适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

2.定义

2.1采购人：指依法进行本次磋商活动的采购单位。即：“石楼县裴沟乡人民政府”。

2.2 代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次磋商采购活动的执行机构，即“山西博凯信工程项目管理有限公司”。

2.3供应商：指符合本磋商文件规定向代理机构提供响应文件且参加本次竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4服务：指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.5磋商文件：是根据相关法律法规和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、磋商活动规则和合同草案等信息的要约文件，是项目磋商活动的主要依据，对磋商活动各方均具有法律约束力。

2.6响应文件：是指供应商按磋商文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目施工能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及磋商小组有权拒绝其报价。

3.4供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（具体要求见供应商须知前附表）。

（2）具有良好的信誉和健全的财务会计制度（具体要求见供应商须知前附表财务状况）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具体要求见供应商须知前附表）。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

（9）是否属于专门面向中小企业采购的项目见供应商须知前附表。

（10）本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表。

3.4供应商购买磋商文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件提供的格式填写)。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分  磋商公告；

第二部分  供应商须知；

第三部分  评标标准和评标方法；

第四部分  商务、技术要求；

第五部分  合同原则；

第六部分  图纸和清单（另行提供）；

第七部分  响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性磋商响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构（或采购人)可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已领取了磋商文件的潜在供应商踏勘现场（具体要求见供应商须知前附表），而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为磋商所应当考虑或依据的因素。

6.3采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

6.4磋商文件澄清或者修改均在山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）发出。

## 三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。响应文件编制要求详见供应商须知前附表。响应文件不满足编制要求的后果由供应商自行承担。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应文件被拒绝（具体填写要求及格式详见磋商文件第七部分）。

8.2响应文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分：

*磋商函(见‘响应文件格式’)；

*法定代表人（负责人）身份证明书(见‘响应文件格式’)；

*法定代表人（负责人）授权委托书(见‘响应文件格式’，若供应商代表为法定代表人的可不提供)；

供应商企业简况；

*有效的营业执照或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

*资质证书、有效的安全生产许可证证书；

基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

*磋商保证金交纳凭证；

*具备审计资格的第三方出具的响应文件提交截止时间前18个月内财务审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的报价担保函；

*磋商截止日期前一年内任意一次依法纳税凭证或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件；

*磋商截止日前一年内任意一次缴纳社会保险的凭据（如专用收据或社会保险缴纳清单等可证明依法缴纳社保的凭据）或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件；

*拟任项目经理未任职在建项目的承诺书；

*参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*供应商具备履行合同能力的承诺；

近年完成的类似项目情况表；

拟委任项目经理资历表；

供应商的信誉情况表；

供应商需要提供的其他商务材料；

（2）技术部分：

*报价一览表(见“响应文件格式”)；

施工组织设计；

供应商认为需要提供的其他技术材料。

（3）政府采购政策性要求部分（如适用）：

政府强制采购产品明细表（如适用）（见“响应文件格式”）；

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件。（如适用）；

所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）（附：有效认证证书复印件，并加盖公章）；

中小企业声明函（见“响应文件格式”）（如适用）

残疾人福利性单位声明函（见“响应文件格式”）（如适用）；

监狱企业声明函（见“响应文件格式”）（如适用）。

8.3响应文件按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件规定的响应文件格式要求制作。

8.4磋商保证金

（1）供应商应提交的磋商保证金金额和提交方式详见前附表。

（2）未按前述各款要求提交磋商保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求，将被视为无效。

（3）自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金。

（4）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

注：供应商因自身原因耽搁领取，造成保证金的退还时间超过5个工作日的，采购人或采购代理机构不承担延后退还的责任。

（5）有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

供应商在响应文件中提供虚假材料的；

除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

磋商文件规定的其他情形。

8.5报价

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，报价应被视为已经包含了完成工程全部的费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响报价的其他要素，按照采购文件规定的格式进行报价，响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。

（3）供应商对报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（4）报价优惠承诺应对应开标一览表、报价货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出竞争性磋商文件要求而额外赠送的服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（5）报价过低的情况

为防止供应商恶意竞标，报价过低的情况是指供应商报价低于满足本项目技术及参数要求且无法保证质量的成本价。对于报价过低的情况磋商小组将不予以评审，拒绝其报价。

（6）报价的其他要求见供应商须知前附表。

9.响应文件填写说明

9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

10.响应文件的有效期

10.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表。

如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将磋商有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期时，本须知关于磋商保证金的退还与没收规定仍适用

11.响应文件的签署及规定

11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章（电子印章），不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3供应商应按照磋商文件要求，在磋商文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章（电子印章），同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章（或电子签章）。

11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该响应文件予以拒绝。

11.5供应商应按供应商前附表的要求递交电子响应文件。

- 供应商对本磋商文件第七部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的电子印章并经法定代表人或供应商代表签署，否则按无效响应文件处理。

11.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，修改和增删处必须有电子公章或法定代表人或其授权的供应商代表签署。

11.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

## 四、响应文件的递交

12.响应文件的加密及标记

见供应商须知前附表“电子响应文件的编制”部分。

13.磋商截止时间

13.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、方法递交响应文件。在响应文件提交截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收，电子响应文件递交详见供应商前附表。

14.响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改或者撤回通过政采云系统提出。

14.2补充、修改响应文件的材料，应当按照响应文件要求签署、盖章，通过政采云系统送达代理机构。

14.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

14.4供应商撤回报价的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，通过政采云系统提出，否则不予撤回。

## 五、磋商开启仪式

15.磋商开启仪式及其有关事项

15.1采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

15.2供应商在磋商截止时间之前通过政采云系统远程签到，是否须派代表至开启现场见供应商须知前附表。

15.3开启时通过政采云系统发出解密指令，供应商在供应商前附表规定的解密时间和解密方法完成响应文件解密，否则，视为撤回响应文件 。

15.4解密完成后，代理机构通过政采云系统发出签署确认开启记录指令，供应商在规定时间完整签署，否则，视为认同开启结果。

15.5供应商不足3家的，响应文件不得解密。

15.6开启过程出现故障时（因系统原因导致全部无法解密或开启不能顺利进行），经财政监督部门同意后，延期开启或采用其他方式开启。

## 六、磋商程序和要求

16.组建磋商小组

16.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，对具备实质性磋商响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组组成见供应商须知前附表。

16.2采购代理机构（或采购人）就磋商文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标；采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

17.初步审核

17.1开启后，磋商小组将审查各供应商响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、文件签署是否齐全及验证磋商保证金。

17.2审核时，磋商小组要审核每份响应文件的有效性、完整性和响应程度：

A、本文件“供应商须知”第8.2条“响应文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

B、响应文件未按磋商文件的规定签署或盖章的；

C、响应有效期不足的；

D、施工方案、项目工期等不满足磋商文件要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照磋商文件规定报价的；

F、不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

G、联合体响应文件未附联合体报价协议书的；

H、响应文件附有采购人不能接受的条件；

I、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

17.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过政采云系统进行。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签署或者加盖公章（电子印章）。

18.磋商

18.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定时间内通过政采云系统重新提交响应补充文件，并由其法定代表人或授权代表签署或者加盖电子印章。

18.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政采云系统提交最后报价（第二次报价），提交最后报价（第二次报价）的供应商不得少于3家。

18.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据详细评审的结果确定第一成交候选供应商为成交供应商。

21.评标过程保密

21.1磋商开启之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

22.关于供应商非实质性磋商响应滞后发现的处理规则

22.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商程序、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目终止或取消

23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

## 七、签订合同

24.成交通知

24.1成交供应商确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次竞争性磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

24.3成交通知书是合同的组成部分。

25.成交服务费

25.1成交服务费用由成交人向采购代理机构支付，按照采购人与代理机构签署代理合同计取费用。

25.2成交人在收到成交通知书后，签订合同之前，向采购代理机构一次性付清成交服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

26.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 八、保密和披露

27.保密

27.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

29.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑

29.1磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

29.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

29.4供应商认为其未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

29.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

29.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与磋商，而于开标后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.9采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.10质疑供应商对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

## 十、违约处罚

30.违约处罚

30.1发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在报价有效期内，供应商撤回其投标；

（2）在评标期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

## 十一、政府采购相关政策要求

31.依据政府采购的相关规定，如果供应商或所提供的货物满足下述要求并经磋商小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

31.1应该采购本国产品、工程和产品；（是指所采购项目产品不允许采购进口产品的，必须采购本国产品。）

31.2采购货物中如含“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专业制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器、普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须符合最新一期《节能产品政府采购品目清单》的要求并提供认证证书，否则响应无效。其他列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，在评审中优先采购查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http://www．mof．gov．cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp．gov.cn）；

国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http://www.cqc．com．cn）

31.3提供货物中属于《环境标志产品政府采购品目清单》最新一期品目清单的，在评审中优先采购。查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部网站（http：//www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http：//www.cgpn. org）。

31.4本项目若有计算机的采购，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。否则报价无效。

31.5采购货物中含信息安全产品的，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

32.中小微企业参加本项目评审标准

32.1审查《中小企业声明函》各项内容是否符合相关规定要求，须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）如实填写《中小企业声明函》。

32.2产品价格折扣：见前附表。

32.3联合体价格折扣：本项目不允许联合体参加。

32.4支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于残疾人福利性单位的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

32.5依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目供应商属于监狱企业的，货物价格给6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

注：同时属于小型、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业中两或三种，只享受一次价格的扣除，不重复享受政策。

第三部分 评标标准和评标方法

一、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本项目评标办法。

1、本工程采用综合评估法进行评标，综合评估法是将报价、施工组织设计、供应商和项目经理资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳供应商的方法。综合评估法不保证报价最低的供应商成交。

2、磋商工作由采购人负责组建的磋商小组承担。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务评审和技术评审。

4、磋商小组按照本办法，对供应商的响应文件进行独立评审。

5、磋商小组根据评标原则及评标办法对响应文件进行评审，磋商小组按评审后得分由高到低的顺序推荐三名成交候选供应商（得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6、评审小组按评定原则推荐1名成交人。

7、汇总计分时，取算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评标细则

具体分值如下：

| 评审 项目 | 分值 (100分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务资信（13分） |  |  |
| 1.合同执行能力、投标业绩（13分） | 10 | 1.1供应商业绩（10分） 供应商类似案例要求必须提供与最终用户签订的合同协议书和竣工验收证明（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页和竣工验收证明），提供近三年（报价截止日期倒算三年）签署同类项目合同案例，每提供1项完整业绩证明得2分，满分10分。 说明：本款可作为分值认定的合同案例仅指供应商近三年内（报价截止日期倒算三年）自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 |
|  | 3 | 1.2项目经理业绩（3分） 项目经理近三年内（报价截止日期倒算三年）同类型业绩任意一项得1分，满分3分； 说明：项目经理业绩以已完成的类似工程为依据，须同时提供合同协议书、竣工验收证明。若企业和项目经理业绩为同一业绩则只记一次得分，不可重复计分。 |
| 二、技术部分（57分） |  |  |
| 1.施工组织方案 | 22 | 1.针对本项目提供的项目施工组织方案（包括但不限于对项目的理解、专业人员技术力量的投入、 投入物资机械工器具、劳动组织准备，施工到竣工验收等完善的施工流程组织方案）根据方案的合理性、完整性、专业性、可行性等方面分等级进行综合比较评分。（满分22分） A：制定的项目施工组织方案完整、详细，针对性最强，合理可行【22分】 此项分值说明：项目施工组织方案项目的理解（4分）、专业人员技术力量的投入（4分）、 投入物资机械工器具（4分）、劳动组织准备（4分）、施工到竣工验收等施工流程（6分） B：制定的项目施工组织方案较完整、详细、 针对性较强，基本合理可行的，【16分】 此项分值说明：项目施工组织方案项目的理解（3分）、专业人员技术力量的投入（3分）、 投入物资机械工器具（3分）、劳动组织准备（3分）、施工到竣工验收等施工流程（4分） C：制定的项目施工组织方案简单、内容较模糊、基本可行的，【10分 】 此项分值说明：项目施工组织方案项目的理解（2分）、专业人员技术力量的投入（2分）、 投入物资机械工器具（2分）、劳动组织准备（2分）、施工到竣工验收等施工流程（2分） D：制定的项目施工组织方案简单、内容不够清晰，不具备可行的【5分】 此项分值说明：项目施工组织方案项目的理解（1分）、专业人员技术力量的投入（1分）、 投入物资机械工器具（1分）、劳动组织准备（1分）、施工到竣工验收等施工流程（1分） E：不提供者不得分。 |
| 2.施工进度计划方案 | 10 | - 2.针对本项目制定的项目施工进度计划方案（包括施工进程事项安排、服务期进度计划安排和施工进度保障措施等）根据方案的完整性、科学合理可行性等综合比较，分等级进行打分。（满分10分） A：关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，对关键节点的控制措施有力、合理、可行的，【10分】 此项分值说明;项目施工进度计划方案施工进程事项安排（3分）、服务期进度计划安排（3分）、施工进度保障措施（4分） B：关键思路基本清晰、准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行的，【 7分 】 此项分值说明;项目施工进度计划方案施工进程事项安排（2分）、服务期进度计划安排（2分）、施工进度保障措施（3分） C：关键思路准确较差，计划编制合理性较差，对关键节点的控制措施可行性较差的， 【4分 】 此项分值说明;项目施工进度计划方案施工进程事项安排（1分）、服务期进度计划安排（1分）、施工进度保障措施（2分） D：关键思路不准确，计划编制不合理，对关键节点的控制措施可行性不高的，【2分】 此项分值说明;项目施工进度计划方案施工进程事项安排（0.5分）、服务期进度计划安排（0.5分）施工进度保障措施（1分） E：不提供者不得分。 |
| 3.施工质量控制方案 | 10 | - 针对本项目制定的施工质量控制方案（工程技术质量管理、重点难点技术分析、分部分项流程管理等方面）根据方案的完整性、科学合理可行性等综合比较，分等级进行打分。（满分10分） A：制定的工程质量控制方案详细，合理可行，针对性最强的，【 10 分 】 此项分值说明：施工质量控制方案工程技术质量管理（3分）、重点难点技术分析（3分）、分部分项流程管理（4分） B：制定的工程质量控制方案较详细，基本合理可行，针对性较强的，【7分】 此项分值说明：施工质量控制方案工程技术质量管理（2分）、重点难点技术分析（2分）、分部分项流程管理（3分） C：制定的工程质量控制方案简单，考虑不全面，针对性较差的，【 4分 】 此项分值说明：施工质量控制方案工程技术质量管理（1分）、重点难点技术分析（1分）、分部分项流程管理（2分） D：制定的工程质量控制方案最差，针对性最差的，无可行性，【2 分 】 此项分值说明：施工质量控制方案工程技术质量管理（0.5分）、重点难点技术分析（0.5分）、分部分项流程管理（1分） E：不提供者不得分。 |
| 4.安全文明施工保障措施方案 | 10 | 4.针对本项目制定的安全文明施工保障措施方案（在施工的各个环节中管理制度和操作规程、现场布置管控等）综合比较，分等级进行打分。（满分10分) A：对相关风险分析透彻，制定了合理可行的安全文明施工保障措施方案，针对性及准确性最强的，【10 分 】 此项分值说明：安全文明施工保障措施方案管理制度（3分）、操作规程（3分）、现场布置管控（4分） B：对相关风险理解较透彻，制定的安全文明施工保障措施方案基本可行的，针对性及准确性较强，【 7分 】 此项分值说明：安全文明施工保障措施方案管理制度（2分）、操作规程（2分）、现场布置管控（3分） C：对相关风险理解一般，制定的安全文明施工保障措施方案可行性较差的，针对性及准确性一般，【4分】 此项分值说明：安全文明施工保障措施方案管理制度（1分）、操作规程（1分）、现场布置管控（2分） D:对相关风险理解不明确，制定的安全文明施工保障措施方案可行性最差的【2分】 此项分值说明：安全文明施工保障措施方案管理制度（0.5分）、操作规程（0.5分）、现场布置管控（1分） E：不提供者不得分 |
| 5.服务承诺 | 5 | - 5.供应商提供的服务承诺（包括但不限于服务承诺及服务保证：安全保证和安全违约责任承诺及质量保证和质量违约责任承诺等）综合比较，分等级进行打分。（满分5分) - A.服务承诺完整全面、切合实际、可行性强的，【5分】 - 此项分值说明：服务承诺及服务保证安全保证（1分）、安全违约责任承诺（1.5分）、质量保证（2分）、质量违约责任承诺（1.5分） - 服务承诺较全面、符合实际、可行性较强，【4分】 - 此项分值说明：服务承诺及服务保证安全保证（1分）、安全违约责任承诺（1分）、质量保证（1分）、质量违约责任承诺（1分） - 服务承诺较一般、基本符合实际要求、可行性一般的，【3分】 - 此项分值说明：服务承诺及服务保证安全保证（0.5分）、安全违约责任承诺（1分）、质量保证（1分）、质量违约责任承诺（0.5分） - D.服务承诺不明确，编写内容最差的 【2分】； - 此项分值说明：服务承诺及服务保证安全保证（0.5分）、安全违约责任承诺（0.5分）、质量保证（0.5分）、质量违约责任承诺（0.5分） E.服务承诺不提供不得分。 |
| 三、报价部分（30分） |  |  |
| 价格分 （30分） | 30 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价／投标报价)×30%×100 注：专门面向中小企业的政府采购活动，对小型、微型企业不再执行价格扣除。符合条件的中小企业应当按本磋商文件要求提供《中小企业声明函》 |

第四部分 商务、技术要求

2023年石楼县裴沟乡永由村委产业路硬化项目，产业路硬化7.8km。施工内容包含：路基工程、土方工程、路面硬化、排水工程等内容

项目名称：2023年石楼县裴沟乡永由村委产业路硬化项目

建设单位：石楼县裴沟乡人民政府

建设地点：石楼县裴沟乡

### 项目投资：335.4万元

### 质量要求：符合国家质量标准

### 实施时间：60个日历天

详见工程量清单（另附）

第五部分 合同原则

（本合同协议书在报价文件中无需填报。报价人成交后，发包人将按此格式内容与承包人签订合同。故报价人需认真仔细地阅读和理解本合同协议书中各条款的内容。）

说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，以实际签订合同为准。

# 合同格式（仅供参考）

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的报价。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

## 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

## 二、工程承包范围

承包范围：

## 三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

## 四、质量标准

工程质量标准：

## 五、合同形式

本合同采用                                    合同形式。

## 六、签约合同价

金额(大写）：                                元(人民币)

(小写)￥：                               元

其中：安全文明施工费：                       元

暂列金额：         元（其中计日工金额           元）

材料和工程设备暂估价：                        元

专业工程暂估价：                              元

发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

## 七、承包人项目经理：

姓名：            职称：            身份证号：

建造师执业资格证书号：             建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

## 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、报价函及报价函附录；

4、专用合同条款（建设工程施工合同GF-2017-0201）；

5、通用合同条款（建设工程施工合同GF-2017-0201）；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、预算书；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

## 九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

质保期期限：            ，本合同质保金暂定为      元，工程缺陷期：            自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，如出现质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直到再次验收合格，如属于大面积返修（累计2平方米以上），再次验收合格后工程质保期重新计算。

质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担。

## 十一、本合同双方约定，双方责任义务条款

发包方：

承包人：

## 十二、违约责任

1.乙方所提供的工程服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照磋商文件和质疑答疑文件（如有）、响应文件、成交供应商等实质性内容重新免费提供该项目维修内容。

### 2.甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3.其他：                          。

十三、本协议书连同其他合同文件一式   份，发包人   份，承包人   份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

## 十五、争议解决

双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

## 十六、合同生效

1.合同订立时间：        年        月         日

2.合同订立地点：

3.本合同双方签字盖章后生效。

发包人：       (盖单位章)        承包人：       (盖单位章)

法定代表人或其                   法定代表人或其

委托代理人：       (签字)        委托代理人：       (签字)

年     月     日                年    月     日

注：在不改变磋商文件、响应文件实质性内容的基础上，经双方协商签定。

第二节  合同附件格式

### 附件一   合同协议书格式

（以下简称“发包人”）通过竞争性磋商的方式将            工程的施工、完成与缺陷维修授予          （以下简称“承包人”）承担，经双方协商于   年  月  日订立如下协议，并共同信守。

1．工程概况：                                    。

### 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）依据成交价确定的工程量清单（根据磋商文件规定，对响应文件中已标价工程量清单调整，并由双方签认）；

（4）响应文件；

（5）磋商文件；

（6）图纸（如果有）；

（7）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上列排序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目负责人：        。承包人技术负责人：         。

6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

### 9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，采购代理机构存档副本一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）   承包人：             （盖单位章）

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人：           （签字）   其委托代理人：           （签字）

年    月    日              年    月    日

#### 附件二   廉政合同格式

根据《关于在建筑基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

### 1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及以及廉政建设的各项规定。

（2）严格执行     （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：         （盖单位章）      承包人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日             年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

#### 附件三   安全生产合同格式

为在      （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

### 1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《水运工程安全生产监督管理办法》、《工程施工安全技术规程》和《建筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：        （盖单位章）       承包人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）法定代表人或其委托代理人： （签字）

年    月    日             年    月    日

第六部分 图纸和清单（另行提供）

第七部分 响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照第二部分供应商须知8.2规定的内容、顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

# （格式）

（正/副本）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商单位全称：                     （加盖电子印章）

法定代表人或授权代表人：               （签字或盖章）

日期：二○二三年   月   日

商

务

部

分

一、磋商函（格式）

（采购人名称）          ：

(供应商全称)授权(供应商代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)竞争性磋商采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商开启日起的有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解磋商报价超过最高限价时，磋商将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项服务要求，若有偏差，已在响应文件服务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在磋商开启后规定的磋商有效期内撤回投标，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：

邮编：

电话：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

E-mail：

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日期：

二、法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系（供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证正反面复印件

供应商(电子印章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

三、	法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（采购人名称）              ：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司（单位名称）授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司（单位名称）的合法代理人，就贵方组织的项目名称：         ，项目编号：     ，以本公司（单位名称）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

后附：授权代理人身份证正反面复印件

法定代表人(签字或盖章)：

供应商代表签字：

供应商（电子印章）：

四、供应商企业简况

（格式自拟）

五、有效的营业执照或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件

六、资质证书、有效的安全生产许可证证书（或规定有效网络截图）；

七、基本账户开户许可证或基本存款账户信息

（复印件须加盖供应商公章）

八、磋商保证金交纳凭证

九、具备审计资格的第三方出具的响应文件提交截止时间前18个月内财务审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的报价担保函

十、磋商截止日期前一年内任意一次依法纳税凭证或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件

十一、磋商截止日前一年内任意一次缴纳社会保险的凭据（如专用收据或社会保险缴纳清单等可证明依法缴纳社保的凭据）或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件

十二、拟任项目经理未任职在建项目的承诺书

我方在此承诺，我方拟派往   （项目名称）     的项目经理   （项目经理姓名）现阶段未担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商（电子印章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日  期：

十三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）     ：

我公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商（电子印章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日  期：

十四、供应商具备履行合同能力的承诺

（采购人名称）          ：

本单位现参与   （项目名称、项目编号）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

供应商（电子印章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日期：

- 十五、 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工可工作 |  |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

- 十六、拟委任项目经理资历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工程 工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担 的任务 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：项目经理相关证件影印件及业绩资料。

十七、供应商的信誉情况表

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 供应商未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| 供应商未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| 供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）未中被列入严重违法失信企业名单； |  |
| 供应商在“信用中国”（http：//www.creditchina.gov.cn/）网站中未被列入失信惩戒名单； |  |

十八、供应商认为需要提供的其他商务材料

技

术

部

分

一、报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

总报价：大写（		     ）小写（           ）

项目经理姓名：      ，身份证号：        ，建造师证书注册编号：          ；

项目总工姓名：      ，身份证号：       ，职称：                。

工期：

质量：

供应商（电子印章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日期：

二、施工组织设计

三、供应商认为需要提供的其他技术材料

政

策

性

要

求

部

分

一、政府强制采购产品明细表（如适用）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本次采购未有的“品目清单”政府强制采购产品的，供应商可投报“品目清单”中政府优先采购产品或“品目清单”范围以外的产品。

2、认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）

供应商（公章）：

法定代表人(或负责人）或报价代表人（签字或盖章）：

日期：

二、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件（如适用）

三、所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）

# （附：有效认证证书复印件，并加盖公章）

四、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加      (单位名称)的      (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政采要求的中小企业承接）。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章）：

日 期：

五、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日期：

六、监狱企业声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

日期：